|  | MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21 |
| --- | --- |

č. 190 – 207/2020

USNESENÍ

z 38. schůze Rady města Roudnice nad Labem ze dne 27. května 2020

Přítomni: 6 členů RM

Mgr. Děžinský – předseda kontrolního výboru

Mgr. Chaloupka – tajemník MěÚ

JUDr. Čapková – právník města

Omluveni: Ing. Elias

Jednání rady města zahájil ve 14,45 hod. (od 13 hod. zasedala správní rada o.p.s. Říp) v zasedací místnosti starosta města p. Ing. František Padělek přivítáním přítomných. Radní schválili návrh programu jednání (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

1) Kontrola plnění usnesení RM

2) Odbor sociálních věcí:

a) udělení souhlasu s investicí – nákup konvektomatu do DD

3) Ekonomický odbor:

a) V. rozpočtové opatření RM 2020

4) Odbor životního prostředí:

a) žádost o dotaci – ČSOP

5) Odbor strategického a projektového řízení:

a) výsledek VZ – kupní smlouva na dodávku IT

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – zpracování plánu rozvoje města 2021-2025

c) výsledek VZ – výměna oken v čp. 19 – dvorní trakt knihovny

d) vyhlášení VZ – dodávka a montáž kinotechnologií pro KD

e) vyhlášení VZ – celoroční údržba veřejné zeleně

f) vyhlášení VZ – audiotechnika pro KD

6) Odbor MH:

a) nebytová jednotka 1661 – řešení kotelny

b) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3953/1 v k. ú. Roudnice n. L.

c) nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 4157 v k. ú. Roudnice n. L.

d) prodej pozemku parc. č. 3950/4 včetně stavby plechové garáže v k. ú. Roudnice n. L.

e) volné byty – na vědomí

f) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3910/21 v k. ú. Roudnice n. L.

g) Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem – Projekt

interiérů – prostorová akustika sálu, předložení změnového listu číslo 1 a dodatku č. 1 ke

smlouvě o dílo DS201900212

7) Odbor tajemníka:

a) souhlas se zařazením správního obvodu do územní působnosti MAS Podřipsko

8) Různé

1) Kontrola plnění usnesení RM

K usnesení č. 207/2019(15.5.2019) - souhlas s provedením opticko-psychologické brzdy Na Krásných

horách – MH projednat a informovat žadatele – MH: žadatel informován,

připravena objednávka na zpracování nákresu a jeho projednání na PČR,

následovat bude realizace, kontrola červenec 2019. Projekt zpracován,

předáno na OD k vydání rozhodnutí. Kontrola srpen 2019. OD vydal

rozhodnutí, předáno k realizaci na RMS, ale vyskytly se nové skutečnosti.

SUS připravuje na podzim (cca říjen) pokládku nového povrchu v celé

komunikaci ulice Kratochvílova. Tím by došlo k odstranění instalované

opticko-psychologické brzdy a celá investice ba tak byla zmařena.

Navrhujeme tak instalaci tohoto dopravního opatření přesunout na rok 2020.

Usnesení č. 362/2019:

Rada města bere informace na vědomí a   s o u h l a s í   s realizací

opticko-psychologické brzdy na křižovatce ulic K Řípu x  Kratochvílova

v Roudnici nad Labem v roce 2020 poté, co bude správcem

komunikace SUS UK proveden nový povrch komunikace ulice

Kratochvílova (pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

Ústní informaci podal p. Mann – SÚS nový povrch komunikace bude

Dělat až po dokončení obchvatu tj. v r. 2022, náklady na realizaci zpomalení

provozu v plastu cca 20 tis. Kč, vyznačení barvou ještě levnější. Je třeba

rozhodnout, zda opatření realizovat - bude vyznačeno barvou po zlepšení

počasí.

P. starosta podal informaci z jednání s Policií ČR – Policie ČR nebude

souhlasit s omezením rychlosti na 30 km/hod. a to ani v Neklanově ul.,

v Kratochvílově ul. nepovolí ani měření, budou doporučovat realizaci

zpomalovacích opatření nikoli omezování rychlosti DZ.

Klimatické podmínky v blízké době cca květen umožní realizaci, je však

otázka, zda realizovat v barvě (vydrží max. půl roku) nebo v plastu, ten je

zase dražší. Máme jednu nabídku, čekáme na další 2, zatím odhad ceny 10

tis. Kč, realizace cca do 14 dnů. Kontrola konec června.

K usnesení č. 439/2019(16.10.2019) - Rada města bere informace na vědomí a   p o v ě ř u j e   MH

zajištěním projednání a povolení a RMS realizací VDZ v barvě a v roce 2020

v plastu. Pokud klimatické podmínky toto neumožní, tak proběhne realizace

v plastu na jaře 2020 (zajistit návrh dopravního řešení křižovatky Karlovo

náměstí u mostu - jako jediná možná varianta řešení se vzhledem k šířkovým

poměrům vozovky je nakreslení 2 odbočovacích pruhů. Pravý pruh – směr

rovně do Arnoštovy ulice a odbočení doprava na most. Levý odbočovací pruh

– odbočení doleva nahoru do náměstí. Pokud bychom měli tuto variantu

realizovat ještě letos, jednalo by se o nakreslení pruhů barvou s tím, že na

jaře (až budou vhodné klimatické podmínky) by se realizoval nástřik v plastu.

Druhá možnost je ponechat realizaci na jaro 2020. Úplně prvním krokem však

musí být nakreslení značení a projednání s dopravní policií) – výsledek: :

Zpracování jednoduché PD a projednání s policií objednáno, do konce března

bychom měli mít k dispozici a pokud klimatické podmínky dovolí, budeme

realizovat nástřik v barvě cca duben. Kontrola květen 2020. Vzhledem ke

korona krizi bylo vystaveno stanovení odborem dopravy až nyní, přeposláno

na RMS k zajištění firmy. Realizace předpokládána v červnu. Kontrola konec

června.

K usnesení č. 156/2020(29.4.2020) - Rada města bere na vědomí předložené varianty a na základě

vznesených připomínek radních  p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství

ve spolupráci s Ing. arch. Kavánovou a Úřadem územního plánování

zpracovat konečnou variantu řešení (park mezi Roudnicí a Podluskami).

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor místního hospodářství zajištěním

geologického a hydrogeologického průzkumu lokality. Poptán výškopis u

geodeta, nabídka 22 tis. Kč. Připravujeme objednávku. Co se týká

geologického a hydrogeologického průzkumu, tak vzhledem k tomu, že není

dosud přesně určeno umístění jednotlivých stavebních objektů, jsme zatím

nepoptávali. Po dohodě s Ing. arch. Kavánovou bude toto řešeno po

vyjasnění umístění. Kontrola červenec.

K usnesení č. 163/2020(29.4.2020) - parc. č. 3208/53 v k. ú. Roudnice n. L. za pozemky města – viz

pís. materiál - projednat možnost směny pozemků se Státním pozemkovým

úřadem – MH: žádost připravena, čekáme na podklady od UP, poté

odešleme. Úkol splněn.

K usnesení č. 172/2020(29.4.2020) - vydat úplné znění organizačního řádu – p. tajemník: splněno.

2) Odbor sociálních věcí

a) udělení souhlasu s investicí – nákup konvektomatu do DD

Usnesení č. 190/2020:

Rada města po projednání   u d ě l u j e   Domovu důchodců Roudnice nad Labem, příspěvkové organizaci, IČ 00828 998 souhlas s investicí – nákup elektrického bojlerového konvektomatu od firmy Retigo s.r.o. Praha-Modřany, IČO 60794062. Cena zakázky bude 414 273,75 Kč včetně DPH.

Rada města po projednání   d á v á   souhlas Domovu důchodců Roudnice nad Labem, příspěvkové organizaci, IČ 00828 998 s použitím investičního fondu do výše 415 tis. Kč na zakoupení elektrického bojlerového konvektomatu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

3) Ekonomický odbor

a) V. rozpočtové opatření RM 2020

Usnesení č. 191/2020:

Rada města po projednání   s c h v a l u j e   V. RO RM roku 2020 dle písemného materiálu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

4) Odbor životního prostředí

a) žádost o dotaci – ČSOP

Usnesení č. 192/2020:

Rada města   r o z h o d l a   o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem na rok 2020 ve výši 15.000 Kč spolku „Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ciconia, IČO: 627 72 554 se sídlem Máchova 1309, Roudnice nad Labem“ a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy podle předloženého návrhu (pro 5, proti 1, zdrželi se hlasování 0).

5) Odbor strategického a projektového řízení

a) výsledek VZ – kupní smlouva na dodávku IT

Usnesení č. 193/2020:

Rada města bere na vědomí výsledek centrální veřejné zakázky ,,Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 11-2020“ a   r o z h o d l a   o uzavření kupní smlouvu na dodávku výpočetní techniky se společností C SYSTÉM CZ a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČO: 27675645 dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – zpracování plánu rozvoje města 2021-2025

Usnesení č. 194/2020:

Rada města   r o z h o d l a  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování plánu rozvoje sportu Města Roudnice nad Labem na období 2020-2025 ze dne 20. 2. 2020 s Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D., IČ: 76413195 dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) výsledek VZ – výměna oken v čp. 19 – dvorní trakt knihovny

Usnesení č. 195/2020:

Rada města  s c h v a l u j e  výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken na budově č.p. 19 v Roudnici nad Labem – dvorní trakt“  a  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu smlouvy s uchazečem Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, s nabídkovou cenou 196.714,- Kč bez DPH tj. a celkovou cenou 238.023,94 Kč s DPH (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) vyhlášení VZ – dodávka a montáž kinotechnologií pro KD

Usnesení č. 196/2020:

Rada města  rozhodla  o vyhlášení veřejné zakázky a   schvaluje  zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném řízení „Dodávka a montáž kinotechnologií v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené RM. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení RM.

Rada města  ustanovuje pětičlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a montáž kinotechnologií v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem“ a

j m e n u j e  členy komise: Robert Mann, DiS., Ing. Michaela Kyzlíková, Ing. David Kunert, Bc. Tomáš Grunt, Ing. Jana Pilařová a jejich náhradníky: Bc. Tereza Hrebinková, Václav Živec, DiS., Lenka Vyskočilová, Vladimíra Barcalová, Jana Zajíčková (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) vyhlášení VZ – celoroční údržba veřejné zeleně

Usnesení č. 197/2020:

Rada města  r o z h o d l a  o vyhlášení veřejné zakázky a   s c h v a l u j e   zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem“

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené RM. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení RM.

Rada města   u s t a n o v u j e   pětičlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem““ a  j m e n u j e  členy komise: Ing. Vladimír Drož, Milena Nováková, Ing. Jana Pilařová, Bc. Tomáš Grunt, Mgr. Tereza Moravcová a jejich náhradníky: Ing. Jaroslav Pém DiS., Pavlína Helebrantová, Ing. Michaela Kyzlíková, Ing. Veronika Popa, Ing. Marcela Nová (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) vyhlášení VZ – audiotechnika pro KD

Usnesení č. 198/2020:

Rada města  rozhodla  o vyhlášení veřejné zakázky a   schvaluje  zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Audiotechnika pro KD Říp Roudnice nad Labem“.

Rada města   p o v ě ř u j e   vedoucího OSPŘ realizací výběrového řízení, včetně poskytování vysvětlení zadávacích podmínek a provádění případných nezbytných změn v zadávací dokumentaci, budou-li zachovány podstatné parametry schválené RM. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo ke schválení RM.

Rada města  ustanovuje tříčlennou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Audiotechnika pro KD Říp Roudnice nad Labem“ a  j m e n u j e  členy komise: Robert Mann, DiS., Bc. Tomáš Grunt, Ing. David Kunert a jejich náhradníky: Bc. Tereza Hrebinková, Ing. Jana Pilařová, Václav Živec, DiS. (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

6) Odbor MH

a) nebytová jednotka 1661 – řešení kotelny

Usnesení č. 199/2020:

1) Rada města jako člen Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1659, 1660 a 1661, Na Urbance Roudnice nad Labem, IČO 25434896 (dále jen „SVJ“) a vlastník jednotky č. 1661/101

s c h v a l u j e   všechny body uvedené v Návrhu na rozhodnutí mimo zasedání členské schůze SVJ  ze dne 4. 5. 2020, tj. souhlasí se:

- změnou účelu užívání domu čp. 1659, 1660, 1661 na pozemku parc. č. 1337/57 v k. ú. Roudnice nad Labem (dále jen: „Dům“) a jednotky č. 1661/101;

- umístěním komína na vnější části pláště Domu;

- uzavřením nájemní smlouvy mezi SVJ a Veolia Energie ČR, a.s. a použitím nájemného do fondu oprav;

- zapsáním vlastnického práva Veolia Energie ČR, a.s. k technologickému zařízení plynové kotelny do KN;

a   p o v ě ř u j e   starostu města, aby s příslušným Návrhem na rozhodnutí mimo zasedání vyjádřil souhlas, podepsal jej a doručil SVJ.

2) Rada města jako člen SVJ a vlastník jednotky č. 1661/101 v Domě dále   s c h v a l u j e Souhlasné prohlášení vlastníka upevněného zařízení a vlastníka pozemku, jehož součástí je budova se zapsáním výhrady do katastru nemovitostí v předloženém znění a udělení plné moci pro SVJ k podpisu tohoto Souhlasného prohlášení a zastupování před katastrálním úřadem v předloženém znění a   p o v ě ř u j e   starostu města, aby příslušnou plnou moc podepsal (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

b) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3953/1 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 200/2020:

Rada města   n e d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu města Roudnice nad Labem rozhodnout o prodeji části pozemku parc. č. 3953/1 v k. ú. Roudnice nad Labem (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

Rada města   p o v ě ř u j e   odbor MH vyřešením zákazu parkování na pozemku parc. č. 3953/1 v k. ú. Roudnice n. L. v termínu do konce měsíce června 2020 (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

c) nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 4157 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 201/2020:

Rada města   r u š í   usnesení č. 162/2020 ze dne 29. 4. 2020 a   s o u h l a s í   s pokračováním nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4157 v k. ú. Roudnice nad Labem s panem Jiřím Sedláčkem, IČ 76162648, (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

d) prodej pozemku parc. č. 3950/4 včetně stavby plechové garáže v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 202/2020:

Rada města bere informaci na vědomí a   p o v ě ř u j e   OMH podáním dalších informací po vyjádření komise pro rozvoj města (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

e) volné byty – na vědomí

Usnesení č. 203/2020:

Rada města bere informaci o volných bytech na vědomí (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

f) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3910/21 v k. ú. Roudnice n. L.

Usnesení č. 204/2020:

Rada města bere žádost na vědomí a   n e d o p o r u č u j e  ZM schválit prodej pozemku parc. č. 3910/21 v k. ú. Roudnice n. L. (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

g) Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem –

projekt interiérů – prostorová akustika sálu, předložení změnového listu číslo 1 a dodatku

č. 1 ke smlouvě o dílo DS201900212

Usnesení č. 205/2020:

Rada města   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k SoD s názvem Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem – Projekt interiérů – prostorová akustika sálu se společností AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, 190 Praha 9, IČ 2436647 dle předloženého návrhu (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

7) Odbor tajemníka

a) souhlas se zařazením správního obvodu do územní působnosti MAS Podřipsko

Usnesení č. 206/2020:

Rada města po projednání  s o u h l a s í  se zařazením správního území města Roudnice nad Labem do územní působnosti Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027 a

p o v ě ř u j e  starostu města podpisem Prohlášení o souhlasu s územní působností MAS pro programové období 2021 – 2027 (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

8) Různé

Usnesení č. 207/2020:

Rada města nemá námitek se spoluúčastí měst Roudnice n. L., Litoměřice a Mělník na zajištění lodního provozu na Labi v letních měsících a   p o v ě ř u j e   vedení města dalším jednáním o uzavření smlouvy s Labskou plavební společností. s.r.o. Jako podmínku uzavření smlouvy stanovuje, že se budou na financování podílet všechna tři města (pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0).

-.-.-.-.-.-.

Mgr. Jiří  ŘEZNÍČEK                                                                         Ing. František   PADĚLEK

místostarosta                                                                                                starosta